Integrantes: Joaquin Aragon, Leandro Ramos, Bruno Paez

Fase 1:

Problema: Múltiples excesos de velocidad de vehículos que pasan por senderos escolares que provocan un mayor riesgo de atropello o muerte para los alumnos

Estudio de viabilidad técnica: Utilizaremos radares de velocidad en todos los senderos escolares y en los que hayan más casos de accidentes de peatones estudiantiles y peatones normales o de excesos de velocidades los aplicaremos en mayor cantidad.

Estudio de viabilidad económica: actualmente contamos con un patrimonio de 30 millones de dólares de los cuales se usarán aproximadamente 40000 dólares para cada radar incluyéndome también la instalación.Pensamos instalar a lo largo de toda CABA 600 radares.

Estudio de viabilidad operativo: Para construir e instalar los radares de velocidad contrataremos a una empresa privada de seguridad vial o fotomultas que se encargará de todo el proceso de instalación de cada uno de los radares.

Definición preliminar de alcance: Tenemos como objetivo mínimo, construir un radar de velocidad por cada uno de los 392 senderos escolares de toda CABA, e idealmente pensamos instalar 600 radares repitiendo algunos en los senderos que haya más cantidad de infracciones.

Identificación de los stakeholders clave:

-El gobierno de CABA

-Padres y familias

-Estudiantes

-Instituciones educativas

-Empresas proveedoras

-Seguridad vial

Fase 2:

Definición detallada del alcance del proyecto: Tal como dijimos antes nuestro proyecto tiene como objetivo principal instalar velocimetros en los senderos y zonas escolares de toda CABA con el objetivo de mejorar la seguridad vial durante el ingreso y egreso de los estudiantes para disminuir la cantidad de accidentes en los senderos escolares.

El proyecto incluye:

-Identificar cada sendero escolar

-Comprar los dispositivos necesarios

-Instalación de los velocímetros

-Verificar que funcionen correctamente los dispositivos instalados

-Señalización correspondiente para informar los límites de velocidad.

El proyecto no incluye:

-Modificar las calles de manera significativa

-Controles permanentes de personal de tránsito

-Expandirlo a toda la ciudad fuera de los senderos escolares

Descomposición del trabajo en tareas más pequeñas:

-Verificar nuevamente que el presupuesto alcance

-Ubicar cada sendero escolar

-Conseguir información sobre el tránsito y velocidades de cada zona

-Solicitar una autorización del gobierno

-Elegir las empresas proveedoras e instaladoras

-Comprar todos los velocímetros y materiales necesarios

-Instalar los velocímetros en cada sendero ubicado según la cantidad de infracciones que hayan

-Colocar las señalizaciones correspondientes de los velocímetros

-Verificar que todo funcione correctamente para que después no halla ningun problema

Estimación de recursos necesarios(personal, materiales, equipos):

Personal:

-Ingenieros en seguridad vial

-Tecnicos en instalacion de radares

-Electricistas

-Personal de la empresa instaladora

Materiales:

-Radares de velocidad

-Cables eléctricos

-Postes de soporte

-Señales de límite de velocidad

Equipos:

-Vehículos para transportar las cosas

-Herramientas eléctricas

-Software de control y monitoreo de radares

-Equipos de medición de velocidad

Estimación de los costos y elaboración del presupuesto:

Construcción de un radar de velocidad: $40.000 USD

Cantidad estimada: 600 radares

Costo total de los radares: $24.000.000 USD

Costo de los materiales: $3.000.000 USD

Costo de la mano de obra: $3.000.000 USD

Presupuesto total: $30.000.000 USD

Definición de roles y responsabilidades:

-Ingenieros de seguridad vial: analizar las zonas escolares, determinar donde se colocara cada velocímetro y comprobar que se cumplan las normas de seguridad vial.

-Técnicos en instalación de radares: instalar, configurar y comprobar que funcionen correctamente los radares.

-Electricistas: realizar todas las conexiones eléctricas necesarias.

-Personal de la empresa instaladora:  coordinar la instalación y colocar los postes y equipos.